| ✦ ÉLÉGANCE PRESSING Abidjan, Côte d'Ivoire contact@pressingelegance.com | DEVIS DE DÉVELOPPEMENT Réf. : EP-DEVIS-2026-001 Date : 14 Avril 2026 Validité : 30 jours |
| --- | --- |

DEVIS N°1 — V2 — Plateforme Client Publique Version indépendante : site vitrine + espace client authentifié

Périmètre

| Module | Pages / Fonctionnalités | Inclus |
| --- | --- | --- |
| Site vitrine public | Accueil, Services, Contact | ✅ |
| Authentification client | Inscription, Connexion, Mot de passe oublié | ✅ |
| Dashboard client | Résumé points fidélité, commandes en cours | ✅ |
| Suivi des commandes | Liste commandes, Détail statut (cas 1 & cas 2) | ✅ |
| Programme fidélité | Affichage points, historique, conversion remise | ✅ |
| Profil client | Modification infos personnelles & mot de passe | ✅ |
| Base de données | Client, Commande, Vêtement, Points fidélité | ✅ |
| Design system V2 | Charte graphique (vert, or, crème) | ✅ |
| Responsive | Mobile + Tablette + Desktop | ✅ |

⚠ Dans cette version, les statuts de commandes sont gérés manuellement en base (pas d'interface de gestion interne).

Détail des charges

| Poste de travail | Jours | Tarif/Jour (FCFA) | Montant (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture & configuration Laravel | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Base de données (migrations, modèles) | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Authentification & rôles client | 2 | 25 000 | 50 000 |
| Intégration vues Blade (11 pages) | 3 | 25 000 | 75 000 |
| Contrôleurs & logique métier V2 | 3 | 25 000 | 75 000 |
| Programme de fidélité | 2 | 25 000 | 50 000 |
| Tests & corrections | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Déploiement & documentation | 1 | 25 000 | 25 000 |
| TOTAL | 14 |  | 350 000 FCFA |

Délai et conditions

| Phase | Durée |
| --- | --- |
| Développement | 3 semaines |
| Tests & recette | 1 semaine |
| Total | 4 semaines |

Acompte (40%) :  140 000 FCFA

Solde (60%)   :  210 000 FCFA

Garantie : 1 mois de corrections inclus

DEVIS N°2 — V1 — Interface de Gestion Interne (Back-office) Application pour employés et administrateurs du pressing

Périmètre

| Module | Fonctionnalités | Inclus |
| --- | --- | --- |
| Authentification | Login employé/admin, rôles Breeze/Sanctum | ✅ |
| Dashboard | Commandes du jour, lots en attente, alertes, CA, graphiques | ✅ |
| UC1 — Enregistrement commande | Fiche client autocomplete, vêtements, dates/totaux, ticket | ✅ |
| UC2 — Planification lots | Regroupement par date & type, création lots | ✅ |
| UC3 — Traitement lavage | Démarrer/Valider/Reporter lot, statuts | ✅ |
| UC4 — Traitement repassage | Même logique pour vêtements lavés | ✅ |
| UC5 — Regroupement client | Reconstitution commandes, checklist validation | ✅ |
| UC6 — Paiement | Versements multiples, 5 modes de paiement, statut auto | ✅ |
| UC7 — Remise vêtements | Blocage si statut invalide, avertissement paiement | ✅ |
| Admin — Types & tarifs | CRUD types de vêtements, prix, priorité | ✅ |
| Admin — Clients | Liste, fiches, historique commandes | ✅ |
| Admin — Rapports | Commandes par période, CA, performance | ✅ |
| Base de données | Migrations : clients, commandes, vêtements, lots, paiements | ✅ |

Détail des charges

| Poste de travail | Jours | Tarif/Jour (FCFA) | Montant (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture & configuration Laravel | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Base de données (migrations, modèles Eloquent) | 2 | 25 000 | 50 000 |
| Authentification & gestion des rôles | 1 | 25 000 | 25 000 |
| UC1 — Enregistrement commande | 3 | 25 000 | 75 000 |
| UC2 — Planification lots de lavage | 2 | 25 000 | 50 000 |
| UC3 — Traitement lavage | 2 | 25 000 | 50 000 |
| UC4 — Traitement repassage | 1 | 25 000 | 25 000 |
| UC5 — Regroupement par client | 1 | 25 000 | 25 000 |
| UC6 — Paiement (multi-versements, multi-modes) | 2 | 25 000 | 50 000 |
| UC7 — Remise des vêtements | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Dashboard (widgets, alertes, graphiques) | 2 | 25 000 | 50 000 |
| Module Administration (types, clients, rapports) | 2 | 25 000 | 50 000 |
| Intégration vues Blade (14 pages) | 2 | 25 000 | 50 000 |
| Tests & corrections | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Déploiement & documentation | 1 | 25 000 | 25 000 |
| TOTAL | 24 |  | 600 000 FCFA |

Délai et conditions

| Phase | Durée |
| --- | --- |
| Développement | 5 semaines |
| Tests & recette | 1 semaine |
| Total | 6 semaines |

Acompte (40%) :  240 000 FCFA

Solde (60%)   :  360 000 FCFA

Garantie : 1 mois de corrections inclus

DEVIS N°3 — V1 + V2 Intégrées — Solution Complète Base de données unifiée · Synchronisation temps réel

Modules d'intégration (en plus de V1 + V2)

| Module d'intégration | Description |
| --- | --- |
| Base de données unifiée | Schéma partagé : clients V1 ↔ comptes V2, commandes communes |
| Synchronisation des statuts | Statut V1 → visible en temps réel côté V2 client |
| Liaison compte client | Client V1 peut créer son compte V2 et retrouver son historique |
| Points fidélité automatiques | Paiement V1 génère automatiquement des points V2 |
| Notifications email | Email au client lors des changements de statut clés |
| Tickets par email depuis V1 | Envoi du ticket de commande par email au client |

Détail des charges

| Poste de travail | Jours | Tarif/Jour (FCFA) | Montant (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tout le périmètre V1 (cf. Devis N°2) | 24 | 25 000 | 600 000 |
| Tout le périmètre V2 (cf. Devis N°1) | 14 | 25 000 | 350 000 |
| Base de données unifiée & refactoring | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Liaison compte client V1 ↔ V2 | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Points fidélité automatiques | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Notifications email (Mailable Laravel) | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Tests d'intégration end-to-end | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Sous-total brut (V1 + V2 + intégration) | 43 |  | 1 075 000 |
| Remise offre intégrée |  |  | -225 000 |
| TOTAL NET |  |  | 850 000 FCFA |

💡 En choisissant l'offre intégrée, vous économisez 225 000 FCFA par rapport au développement séparé (V1 + V2 = 950 000 FCFA).

Délai et conditions

| Phase | Durée |
| --- | --- |
| Développement V1 | 5 sem. |
| Développement V2 (parallèle) | 3 sem. |
| Intégration & tests | 1 sem. |
| Total estimé | ~9 semaines |

Acompte (40%) :  340 000 FCFA

Solde (60%)   :  510 000 FCFA

Garantie : 2 mois de corrections inclus

Récapitulatif des offres

| Critère | Devis N°1 V2 seule | Devis N°2 V1 seule | Devis N°3 V1+V2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Montant total | 350 000 FCFA | 600 000 FCFA | 850 000 FCFA |
| Délai | 4 semaines | 6 semaines | 9 semaines |
| Acompte (40%) | 140 000 FCFA | 240 000 FCFA | 340 000 FCFA |
| Garantie | 1 mois | 1 mois | 2 mois |
| Gestion interne | ❌ | ✅ | ✅ |
| Portail client | ✅ | ❌ | ✅ |
| Fidélité auto | Manuel | ❌ | ✅ |
| Notifications email | ❌ | ❌ | ✅ |
| Synchro temps réel | ❌ | ❌ | ✅ |

Conditions générales

Les maquettes HTML/CSS et la documentation fonctionnelle sont considérées comme livrées et validées.

Toute modification du périmètre fera l'objet d'un avenant tarifé.

Une session de formation utilisateur (2h) est incluse dans chaque devis.

Hébergement et nom de domaine : non inclus.

Validité du devis : 30 jours à compter du 14 Avril 2026.

| Le Prestataire Signature & Cachet | Le Client — Élégance Pressing Signature & Cachet |
| --- | --- |